Toilet Tracker

# Daily scrum Meeting

DATUM: 04.06.18

## Teilnehmer

|  |  |
| --- | --- |
| Scrum Master | Andreas Weinzierl |
| Team Mitglieder | Christof Gubesch, Julian Kaindl, Miran Mamsaleh |
| Fehlend | Lucas Rosenberger |

## Arbeit seit dem Letztem Scrum Meeting

|  |  |
| --- | --- |
| Andreas Weinzierl | UI zum Toilettenbewerten und Filtern für die APP |
| Lucas Rosenberger | Serverrouten zum Toilettenbewerten und filtern überarbeiten |
| Miran Mamsaleh | UI zum Toilettenbewerten für die Website |
| Julian Kaindl | UI zum Toilettenfiltern für die Website |
| Christof Gubesch | Testen von implementierten Features |

## Arbeit Bis zum nächsten Scrum Meeting

|  |  |
| --- | --- |
| Andreas Weinzierl | UI zum Toilettenbewerten und Filtern für die APP |
| Lucas Rosenberger | Bug fixes für einige Toilettenfilter |
| Miran Mamsaleh | UI zum Toilettenbewerten überarbeiten |
| Julian Kaindl | Release Dokumente und Testen |
| Christof Gubesch | Fertigstellen der Release Dokumente |

## Erwähnte Hindernisse

Keine erwähnten Hindernisse