Toilet Tracker

# Daily scrum Meeting

DATUM: 26.04.18

## Teilnehmer

|  |  |
| --- | --- |
| Scrum Master | Andreas Weinzierl |
| Team Mitglieder | Christof Gubesch, Julian Kaindl, Lucas Rosenberger |
| Fehlend | Miran Mamsaleh (Zahnarzt) |

## Arbeit seit dem Letztem Scrum Meeting

|  |  |
| --- | --- |
| Andreas Weinzierl | UI der App zum Toilettenbewerten anpassen |
| Lucas Rosenberger | Fehlende Serverrouten implementieren |
| Miran Mamsaleh | UI der Website überarbeiten |
| Julian Kaindl | Dokumentation des Projekts und schreiben der Tests |
| Christof Gubesch | Dokumentarbeit |

## Arbeit Bis zum nächsten Scrum Meeting

|  |  |
| --- | --- |
| Andreas Weinzierl | Logik zum Toilettenbewerten in der APP hinzufügen |
| Lucas Rosenberger | Serverrouten zum Toilettenbewerten implementieren |
| Miran Mamsaleh | Logik und UI zum Toilettenbewerten der Website hinzufügen |
| Julian Kaindl | Überarbeitung älterer Features, Projekt Dokumentation |
| Christof Gubesch | Dokumentation |

## Erwähnte Hindernisse

|  |  |
| --- | --- |
| Andreas Weinzierl | / |
| Lucas Rosenberger | Es fällt zusätzliche Arbeit an, weil Code umgeschrieben werden muss |
| Miran Mamsaleh | / |
| Julian Kaindl | Keine bekannten Hindernisse |
| Christof Gubesch | / |