**Toilet Tracker**

# Sprint Planning Meeting

DATUM: 21.04.2018

Planung des kommenden dritten Sprints und vergleichen der gesetzten Ziele mit dem vorherigem Sprint.

## Teilnehmer

|  |  |
| --- | --- |
| Scrum Master | Andreas Weinzierl |
| Team Mitglieder | Christof Gubesch, Julian Kaindl, Miran MAmsaleh, Lucas Rosenberger |

## Backlog Items im Sprint

|  |  |
| --- | --- |
| Item ID | User Story |
| 15 | Als Nutzer will ich Toiletten bewerten können |
| 12 | Als Nutzer will ich die Auswahl der Toiletten auf der Karte durch Suchkriterien und einen Filter einschränken |
| 10 | Als Nutzer will ich Routen zu Toiletten berechnen und diese auf der Karte anzeigen können |

## Anfallende Tasks Pro Backlog Item

Backlog Item15

|  |  |
| --- | --- |
| Task | Storypoints (ges. 8) |
| UI hinzufügen (APP) | 3 |
| Serverrouten hinzufügen | 2 |
| Logik implementieren (APP) | 3 |

Backlog Item 12

|  |  |
| --- | --- |
| Task | Storypoints (ges. 8) |
| UI hinzufügen (APP) | 2 |
| Serverrouten hinzufügen | 1 |
| Logik implementieren (APP) | 2 |
| UI hinzufügen (Website) | 2 |
| Logik implementieren (Website) | 1 |

Backlog Item 10

|  |  |
| --- | --- |
| Task | Storypoints (ges. 13) |
| UI hinzufügen (APP) | 1.5 |
| Logik implementieren (APP) | 5 |
| UI hinzufügen (Website) | 1.5 |
| Logik implementieren (Website) | 5 |

## Vergleich zum Letzten Sprint

**Letzter Sprint: Geplanter Sprint:**

Name: Second Sprint Name: Third Sprint  
Startdatum: 05.03.2018 Startdatum: 23.04.2018  
Enddatum: 08.04.2018 Enddatum: 14.05.2018

User Stories: 5 User Stories: 3  
Story Points: 34 (gesamt) Story Points: 29 (gesamt)

**Zusammenfassung**

Da im letzten Sprint 34 SP angefallen sind und diese erfolgreich abgearbeitet wurden, sollte es im kommenden Sprint keine Probleme mit der Umsetzung der geplanten Features geben.  
Neben dem sollte die geringere Menge an User Stories dem Team helfen nicht dieselben Probleme[[1]](#footnote-1) wie im letzten Sprint zu haben.

1. genannte Probleme sind in der [Sprint Retrospektive](https://github.com/ChitterDev/Chitter/blob/master/documents/Sprints/Retrospektives/Second%20Sprint/Sprint%20Retrospective.pdf) angeführt [↑](#footnote-ref-1)